- АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.02.2024 г.  № 17

п. Козловский

- Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Добринского сельского поселения в 2024 году

- В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом Воронежской области от 16.05.1997 г. № 3-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизация последствий возможных ЧС,  организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и  снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Добринского сельского поселения в 2024 году:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии, согласно приложению № 1.

2. Утвердить План по организации и проведению противопаводковых мероприятий  на территории Добринского сельского поселения в 2024 году, согласно приложению № 2;

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Добринского

сельского поселения                                                             С.И.Бердников

|  |  | Приложение №1 к распоряжению администрации Добринского сельского поселения от 19.02.2024 г. № 17 |
| --- | --- | --- |

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Добринского сельского поселения

Таловского муниципального района Воронежской области

Председатель комиссии:. Бердников С.И.; Глава администрации Добринского сельского поселения. Заместитель председателя комиссии:. Губанова С.П. -; Специалист 1 категории Добринского сельского поселения. Члены комиссии:. Хромова Е.Н. -; Инспектор по земельным вопросам Добринского сельского поселения. Буравлев А.Н. -; Депутат Добринского сельского поселения.

Приложение № 2 к распоряжению администрации Добринского сельского поселения от «19» февраля 2024 года № 17

ПЛАН

организации и проведению противопаводковых мероприятий  на территории

Добринского сельского поселения в 2024 году

| № п.п. | Выполняемые мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение комплекса мероприятий по подготовке муниципальных ГТС к безаварийному прохождению весеннего паводка. Контроль за уровнем воды в водоемах, и при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | ОМСУ поселения | до 01.03.2024 |
|  | Корректировка паспорта территории в части, касающейся паводковых мероприятий | ОМСУ поселения | до 01.03.2024 |
|  | Создание необходимого запаса дезинфицирующих средств с целью дезинфекции источников централизованного и децентрализованного водоснабжения, мест сбора отходов и территории, попадающей в зону затопления (подтопления). | ОМСУ поселения | до 01.03.2024 |
|  | Создание необходимого запаса дезинсекционных и дератизационных средств с целью недопущения выплода насекомых и миграции грызунов с затопленной территории | ОМСУ поселения | до 01.03.2024 |
|  | Информирование населения о правилах поведения при возникновении ЧС, вызванных весенним паводком, а также о необходимости страхования жизни, здоровья и имущества физических лиц от ущерба на затапливаемых территориях. | ОМСУ поселения | постоянно |
|  | Выставить по берегам водоёмов предупреждающие аншлаги и знаки, запрещающие выход граждан и выезд транспорта на лёд. | ОМСУ поселения | до 20.02.2024 |
|  | Организация очистки систем водоотведения населенных пунктов, подготовка водопропускных сооружений на дорогах общего пользования местного значения к безаварийному прохождению паводковых вод. | ОМСУ поселения | до 01.03.2024 |
|  | На время пикового прохождения паводка установить круглосуточное наблюдение за уровней воды в водоемах, техническим состоянием ГТС, расположенных на территории поселения. | ОМСУ поселения | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Организация докладов в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального района об уровнях воды на водоемах, расположенных на территории поселения, с момента начала подъема уровня воды (по состоянию на 08.00 и 20.00) | ОМСУ поселения | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Осуществление постоянного лабораторного контроля качества воды в случае затопления водозаборных зон, находящихся на территориях населенных пунктов | ОМСУ поселения | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Организация проведения дезинфекционных мероприятий источников централизованного и децентрализованного (колодцы, родники) водоснабжения, попадающих в зону затопления (подтопления). | ОМСУ поселения | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Организация проведения дезинфекционных мероприятий по очистке мест сбора отходов, а также территорий, попадающих в зону затопления (подтопления). | ОМСУ поселения | в период прохождения весеннего паводка |
|  | Участие в оповещении населения при угрозе возникновения или возникновении ЧС муниципального характера, вызванной прохождением весеннего паводка. | ОМСУ поселения | в период прохождения весеннего паводка |